PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 2]

| Họ và tên | Lê Quang Phúc | Mã sinh viên | D25DTCN107 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT5 | Mã đề | 02 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De04.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lí nguồn lực kỹ thuật | Quản lí linh kiện và kỹ thuật viên | US-01 | Là khách hàng tôi muốn cập nhật thông tin linh kiện đã sử dụng khi sửa để minh bạch cho hóa đơn |
| Vận hành sửa chữa | Tạo và phân công phiếu sửa chữa theo tình trạng điều hòa qua cảm biến iot | US-02 | Là kỹ thuật viên tôi muốn tạo và phân công phiếu cho nhân viên để dễ dàng tính công |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| S | Quá nhiều task cho một user story |
| T | Không thể kiểm thử |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là kỹ thuật viên, tôi muốn hệ thống phân công phiểu sữa chửa, để làm việc tốt hơn |
| US-X2 | Là kỹ thuật viên, tôi muốn tự động chấm điểm và gửi báo đầy đủ mỗi cuối ngày, để cải thiện chất lượng dịch vụ |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Should have | Vì khách hàng nên được biết các linh kiện nào đã được dùng đẻ thay thế |
| US-02 | must | Vì tạo và phân công phiếu là cách tốt nhất để quản lí các đơn sửa chữa |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Kỹ thuật viên A, đã đăng nhập; phiếu sửa chữa SC-002 được phân công cho kỹ thuật viên B | A mở phiếu sửa chữa qua đường dẫn SC-002 | Hệ thống nhận thấy tại khoản có quyền truy cập và hiển thị thông tin chi tiết phiếu |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| ☐ (2a) Không thuộc quyền ☐ (2b) Đã bị huỷ | -hệ thống nhận thấy tại khoản không có quyền truy cập, từ chối truy cập và thông báo “bạn không quyền hạn để truy cập” -hệ thống không cho cho truy cập vào phiếu |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| DoD | AC | AC | DoD |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

AC là tiêu chuẩn của một user story còn DoD là tiêu chuẩn của cả một 1 product backlog

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 3 | Vì chỉ cần nhập thông tin các vật liệu |
| US-02 | 5 | Vì cần phải tạo phiếu và phân công phiếu |

Planning Poker (thẻ 5, 8, 8, 8, 21): đội nên làm gì tiếp theo?

Nên chọn người thấp và cao nhất để hỏi lí do chọn

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | 30 |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | Số ngày lý tưởng(60) /só ngày thực tế(52) * SP dự đoán (30) |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | B1, B2, B3, B4 |
| Sprint Goal (1 câu) | Đẻ giúp các kỹ thuật viên đăng nhập, nhận thông báo được phân công, xem chi tiết, xem thông số cảm biến điều hòa |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Làm giao diện cơ bản cho chức năng xem chi tiết phiếu | FrontEnd | 3 |
| Thiết kế bảng và các mối quan hệ giữa các bảng, kết nối dữ liệu và kiểm tra phiên đăng nhập khi truy cập | Database/development | 5 |
| Kiểm tra các ngoại lệ và quyền truy cập khi xem chi tiết phiếu | testing | 3 |
| Tổng giờ công |  | 11 |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | Tại ngày 4 SP còn lại đang ở phía trên đường lý tưởng và chênh lệch 9.4 SP |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Các SP còn laị dồn về 3 ngày cuối của sprint |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| PO | Dev | stakeholders | Srcum master |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?

-các stakeholders này chỉ đưa ra ý kiến thay dổi nên chức năng này không bắt buộc phải có nên PO phải xem xét lại có nên thêm vào product backlog